АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| Об утверждении доклада о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2018-2022 годы» от | 06 апреля 2021года | № | 37 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Воскресеновка |  |  |  |

- за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Воскресеновского сельсовета от 18.11.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области», руководствуясь Уставом Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области,

Администрация Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад о выполнении муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Воскресеновского сельсовета  «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района.

Глава администрации

Воскресеновского сельсовета    	         			               А.А. Яблоков

Утвержден

постановлением администрации

Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области

от  06.04. 2021г. №  37

Доклад о выполнении  муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 18.01.2018 № 4.

Целью программы является:

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на  территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

- Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- снижение объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов;

- сокращение потерь  электрической энергии,   и  природного газа;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- снижение затратной части бюджета  Воскресеновского сельсовета Пензенского района на оплату за потребленную электроэнергию, с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы Воскресеновского сельсовета Пензенского района.

На реализацию Программы выделялись средства бюджета Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

На финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета Воскресеновского  сельсовета Пензенского района Пензенской области в 2020 году предусмотрено 0,5 тыс.рублей, фактическое финансирование составило 0,5 тыс.рублей. Мероприятия, запланированные Программой на 2020 год, реализованы в установленные сроки и в полном объеме.

Доклад содержит:

# - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы за 2020 год согласно приложению № 1;

# - Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
по итогам 2020 года согласно приложению № 2;

- Отчет о выполнении сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Воскресеновского сельсовета Пензенского района по муниципальной программе за 2020год согласно приложению № 3;

# - Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы согласно приложению № 4;

# - Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 
за 2020 год согласно приложению № 5.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год согласно приложению № 6

Приложение № 1

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020год

# Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы за  2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы»

(указать наименование муниципальной программы)                        (тыс.руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Пензенского района |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. измер. | план на __ | факт за __ |  | % (*) |  | план на __ |  | Кассовые расходы за __ | % (*) |  | план на __ | Кассовые расходы за __ | % (*) | план на __ |  | Кассовые расходы за __ |  | % (*) |  | план на __ |  | Кассовые расходы за __ | %(*) | план на __ | Кассовые расходы за __ | %(*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Организация информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования на территории муниципального образования публикации в СМИ |  | 0,5 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов в муниципальных учреждениях |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Утепление зданий |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Замена ламп в системе уличного освещения в муниципальном образовании на энергосберегающие |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 100 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020 год

# Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
по итогам 2020 года

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение отчет |  | Относительное отклонение, в % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Создание энергоэффективных систем искусственного освещения | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Внедрение систем контроля за потреблением энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях муниципального образования | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 3

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020 год

Отчет о выполнении сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Воскресеновского сельсовета Пензенского района по муниципальной программе за 2020 год

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета Воскресеновского сельсовета Пензенского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |  | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |  | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Подпрограмма 1 - (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие - (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020 год

# Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района) |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата*) |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2017 г |  | 2018г | 2019 г | 2020г | 2021г | год завершения действия программы |  |
| 1. | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020год

# Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 
за 2020год

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Воскресеновского сельсовета Пензенского района) |  |  |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

Приложение № 6

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Воскресеновского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» за 2020-год

# Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020год

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» _______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств х |  | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно | % | 100 | 100 | х | х | х | х |  | х | х |
| Создание энергоэффективных систем искусственного освещения | % | 100 | 100 | х | х | х | х |  | х | х |
| Внедрение систем контроля за потреблением энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях муниципального образования | % | 100 | 100 | х | х | х | х |  | х | х |
| Итоговое значение | Х | Х | Х | Х | х | 0,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |